## 附件1：

## 中山市黄圃人民医院网络安全等级保护（三级）复测及

## 网络安全加固采购项目需求书

# 一、项目概况

1. 建设目标

（一）《网络安全法》自2017年6月1日起开始实行，网络安全等级保护2.0的相关标准2019年开始宣贯和推行，信息化的程度越来越高也渐渐影响到中山市黄圃人民医院内部的各项核心业务中，重要信息系统已经成为中山市黄圃人民医院各项业务工作正常开展必不可少的组成部分。为全面贯彻落实国家《网络安全法》对于网络安全等级保护制度的相关规定,以及公安部对信息系统等级保护工作的要求，中山市黄圃人民医院结合内部实际情况，依据国家网络安全等级保护相关规范与标准的要求,对医院重要信息系统进行网络安全等级保护（三级）复测。通过统一的网络安全等级保护管理规范和技术标准，对信息系统分等级实行安全保护，并对等级保护工作的实施进行监督、管理，使落实网络安全等级保护工作后的系统网络安全防御能力得到提升并且符合国家网络安全等级保护验收要求。

（二）根据中山市卫生健康局《关于印发<2024年中山市医疗卫生机构网络数据安全绩效考核指标>的通知》相关指标，参考考核部分内容完成部分安全服务内容。

（三）互联网出口防火墙升级替换，并实现异构集成，形成不同厂家间的安全互补，提高整体的安全防护能力。

（四）新增零信任系统，收缩业务系统暴露面，以数据为中心，实现身份、环境、行为多维度的持续信任评估与动态访问控制。

（五）现有终端安全防护平台授权不足，需增加200点授权，三年维保。

2. 实施范围

覆盖信息科信息中心机房涉及的网络设备、安全设备、操作系统、业务系统、物理环境等，涉及HIS/LIS/PACS核心业务系统，终端电脑等。

# 二、采购内容

| 服务清单 | 服务 类型 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络安全等级保护测评服务 （HIS\LIS\PACS） | 安全服务 | 1、差距测评：根据网络安全等级保护定级情况，制定信息系统安全等级保护测评方案，对信息系统涉及的机房、网络/安全设备、主机设备、应用系统、安全管理体系等进行等级保护差距测评，并提交不符合项表和整改建议（现场测评）。对被测信息系统服务器、应用系统进行漏洞扫描，列出被测信息系统中存在的主要问题以及可能造成的后果，并提出整改建议（现场扫描+远程扫描）。根据扫描结果进行漏洞分析及说明，对系统开展渗透测试，进行弱口令测试及其他手工测试，并提交修复建议（互联网渗透+现场渗透）。 2、整改与验收测评：完成网络安全整改与加固工作，我中心依据《GBT28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求》及相关等保2.0标准和要求，对信息系统进行验收性测评，并输出测评报告（现场测评）。 3、交付物：《xxx系统网络安全等级保护测评报告》 | 1项 |
| 弱口令、漏洞扫描检测服务 | 安全服务 | 1、弱口令检查安全服务： 安全服务经理与安全服务工程师上门辅助各单位开展检查工作，使用专业安全评估工具收集自建系统的弱密码流量及日志进行分析验证，有针对性的进行内外网的弱口令检测，并将检测发现的问题通过工单系统跟踪修复状态。 交付物：《XX单位弱口令检查报告》 2、暴露面梳理安全服务（资产存活检测）： 安全工程师现场上门使用专业威胁评估工具及工程师分析梳理手段，对单位自建系统相关的资产开展整体暴露面探测，以梳理资产面向互联网、政务网等的开放情况，快速发现违规暴露在互联网中的资产及存在的风险并进行处置，实现对暴露面资产可管可控，降低暴露面资产的风险，同时梳理出长期未使用或未上报的系统进行安全评估及加固建议。 交付物：《XX单位暴露面梳理报告》 | 4次 |
| 渗透测试 （微信公众号） | 安全服务 | 1、服务描述：模拟攻击源头使用的攻击技术和漏洞发现技术，对目标系统的安全作深入的探测，发现系统最脆弱的环节。找出系统的最脆弱环节，让管理人员明确了解业务及网络的实际安全风险，并对现有的安全防护体系的健壮性进行切实有效的评估，降低业务风险。交付物：《xxx系统微信公众号渗透测试报告》 2、服务体现： （1）提高系统安全性：通过渗透测试，发现并修补可能被攻击者利用的漏洞 （2）预防性测评：在真实攻击发生前，提前发现和修复漏洞，这有助于保护资产免受损失。 （3）降低未来成本：通过早期发现和修复系统漏洞，可以避免由于未发现的安全问题而导致的迟发现的成本。 输出物《XX单位渗透测试报告》 3、实施技术人员资质（必要时可提供证书文件及社保证明）2人及以上注册信息安全渗透测试工程师CISP-PTE认证。 | 1次 |
| 网络安全培训 | 安全服务 | 对单位全体职工开展、相关法规制度学习、网络安全事故案例分析、网络安全基础知识科普和网络安全事件应对处置常识等方面网络安全教育培训。 交付物：《网络安全意识培训PTT》、《网络安全培训总结报告》 | 2次 |
| 应急演练 | 安全服务 | 1、根据单位及等级保护2.0的要求，制定应急演练预案，并在服务期内协助单位开展1次应急演练。通过提前制定应急演练预案，并协助单位开展预案演练，提高应对安全事件的处置能力，预防和减少安全事件造成的危害和损失。 2、演练场景：当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复的服务，能够协助用户快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。 3、主题为：《内网传播性病毒应急演练》《业务系统篡改应急演练》 交付物： 《XX单位应急演练总结报告》 《XX单位应急演练方案》 | 1次 |
| 国产化出口防火墙 | 网络安全设备 | - 网络层吞吐量4G，信创处理器并发连接≥300万，每秒新建连接数≥6万；标准1U机箱，单电源；板载2个千兆光口；板载4个千兆电口，1个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，无液晶屏；含3年硬件维保服务。 - 支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护。 - 支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护。 - 支持对虚系统进行系统配置，包括管理设定、管理主机、证书管理、配置文件导入导出、日志配置；虚系统管理员可分权管理，支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计。 | 1台 |
| 零信任系统 | 网络安全软件 | - 标准版系统软件，包含加密传输、接入、认证、日志审计等基础功能。此外对比SSL VPN增加以下功能：安全性增强-WEB水印、上线准入策略增强（终端动态环境检测 ）、灰度处置、第二/三代SPA等。（3年软件升级与维保，100授权） - 支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。 | 1套 |
| 终端安全防护平台 | 授权加点 | - PC全量版（需接入现有终端安全防护平台，实现网络安全联动处置）。（三年维保及病毒库更新） - 支持对Windows和Linux终端的漏洞情况进行扫描，支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析，支持禁止黑客工具启动，包含：xuetr、ProcessHacker、PCHunter、Mimikatz等工具的自启动，可以防止黑客攻击。 - 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御。 - 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析。 | 200个 |
| 网络数据安全绩效考核指标完善服务 | 安全服务 | 按照中山市医疗卫生机构网络数据安全绩效考核指标要求，协助完善相关指标及材料的整理工作。 | 1项 |
| 服务清单合计：9项 |  |  |  |

# 三、项目要求

1、具备独立完成本项目的能力；

2、提供的资格、资质等证明文件应真实有效；

3、应对了解到的信息保密，并提供保密承诺；

4、在项目现场实施周期内，必须为本项目成立等级保护测评小组，安排包括项目经理和核心技术人员的现场驻场服务，所需电脑、工具等设备自行提供；

5、在中山市黄圃人民医院进行整改过程中提供必要的技术支持；

6、项目必须按照国家网络安全等级保护的标准要求开展；

7、问题清单整改：

（1）采购方对差距测评中发现的问题进行整改与安全加固，包括但并不限于以下内容：涉及文档制度类的整改项，需要提供模板与采购方编写完成；

（2）对于测评中产生的漏洞与差距项，需要灵活的根据采购方实际情况提供详尽可落地的修复方案，并现场提供全程的整改工作。

8、本项目要求出具通过的《网络安全等级保护测评报告》，并承诺函能通过网络安全等保测评第三级复测（取得通过的测评报告与回执），否则不能验收。项目总工期为90日。